CONVENZIONE  TRA  IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA DITTA .................... RELATIVA AL  P.E.C./P.D.R.  AREA ........ D.U. ... .- VIA .................................................

PREMESSO:

- che il sig. ........................ nato a ........................... il ....................residente in ......................................... è proprietario dei terreni a  Catasto al F. .......... mappali n. ...... di mq. ........, n. ....... di mq. ......... di complessivi mq.  ....... compresi nell’area ................... del D.U. .................... di P.R.G.C. del Comune di Savigliano, pervenuti in forza di atto ......................;

- che la suddetta area è classificate con destinazione .(residenziale/produttiva) di (completamento/nuovo impianto/...........) di cui agli artt. ........... delle N.d.A. di P.R.G.C e l’attuazione degli interventi è subordinata alla approvazione di un S.U.E. in conformità alla normativa vigente;

- che il progetto di (p.e.c./p.d.r.) si inquadra nelle previsioni del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 49-18139 del 7.9.92, della variante approvata con D.G.R. n. 76-20317 del 25.6.97 (variante 95), della successiva variante adottata in via definitiva il 3.2.97 con provvedimento consiliare n. 3 (variante 96) e delle determinazioni assunte in merito alle osservazioni regionali,  licenziate con deliberazione consiliare n.  76 del 31.10.1997;

- che per l’utilizzazione a scopo edilizio ed urbanistico delle aree di che trattasi, il progetto di (PEC/P.D.R.) è stato predisposto a firma ................. secondo i disposti dell’art. 45 L.R. 56/77 e succ. modificaz. ed è costituito dai seguenti elaborati:

- .................................

- .................................

- ..................................

- ..................................

- che sul progetto di piano esecutivo si è espressa la  2^ Commissione Consiliare nella seduta del ........................... e la Commissione Edilizia nella seduta del ........................;

- che il (P.E.C./P.D.R.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ........    del .......................;

- che il proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

- tutto ciò premesso e considerato;

L’anno ............. il giorno .................... del mese di ............. in .................. tra i Signori :

- LICCIARDELLO arch. Salvatore, nato ad Aci Castello (CT) IL 18 AGOSTO 1946,  domiciliato per la carica in Savigliano, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire e di agire nel presente atto nella sua qualità di responsabile del settore urbanistico del Comune di Savigliano con sede in Savigliano, Corso Roma n. 36, N.C.F. 00215880048 e pertanto in nome, per conto e in legale rappresentanza del Comune medesimo per questa stipula, nell’esercizio dei poteri di legale rappresentanza derivanti dallo Statuto Comunale, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ..........del ............, esecutiva ai sensi di legge, che, in copia autentica, si allega alla presente sotto la lettera “...”;

- ……… . .................................................., nel presente atto di seguito denominato il “proponente”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

L'utilizzazione urbanistica e edilizia dell'area ...............del Distretto Urbanistico ...,  avverrà in conformità alle norme di attuazione del presente P.EC./P.D.R., alla presente convenzione e agli elaborati  allegati al presente atto sotto le lettere ………..; per quanto non specificatamente ivi previsto, avverrà  in conformità alle Norme del  P.R.G.C. vigente alla data del rilascio delle singole concessioni edilizie.

Il P.E.C./P.D.R. prevede l'utilizzazione urbanistica  e edilizia del terreno anzi descritto secondo le seguenti destinazioni, come indicato nelle tavv. ............:

A) aree di pertinenza di edifici a prevalente destinazione residenziale/produttiva/.........complessivi  mq. ................ (Foglio ............... mapp. n. ............ di mq. ............, n. ............. di mq. ..........);

B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria : complessivi mq. ................. (Foglio n. ..... mapp. n. ...... di mq. ......., n......... di mq. ...........);.

C) aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria : complessivi mq ......... (Foglio n. ...... mapp. n. ........ di mq. ......, n. ...... di mq. ..........);

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto nella misura pari ad 1/10 del valore assunto dagli immobili trasformati fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale/ produttiva/ ............. affinchè tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A è prevista la realizzazione di edifici a prevalente destinazione residenziale/produttiva/............ suddivisi come segue:

- lotto n. ... : superficie fondiaria complessiva  di  mq. ................ per la realizzazione di complessivi mc. ..............  destinati ad edilizia residenziale privata;/pubblica/produttiva/................

- lotto n. ... : superficie fondiaria complessiva  di  mq. ................ per la realizzazione di complessivi mc. ..............  destinati ad edilizia residenziale privata;/pubblica/produttiva/................

- lotto n. ... : superficie fondiaria complessiva  di  mq. ................ per la realizzazione di complessivi mc. ..............  destinati ad edilizia residenziale privata;/pubblica/produttiva/................

La destinazione degli edifici è indicata negli elaborati del P.E.C. allegato. Sono tuttavia ammessi gli usi di cui all’art……. delle norme di attuazione del P.R.G.C.; nel caso in cui, per la  nuova destinazione prevista, il P.R.G.C preveda la cessione o l’asservimento ad uso pubblico di ulteriori aree per soddisfacimento degli standards di legge,  occorrerà la variante al P.E.C. per la localizzazione delle aree stesse.

.

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate nelle tavv. .................allegate alla presente.

I progetti degli edifici contenuti nelle tavv. ............ hanno titolo documentario del prodotto edilizio ed urbanistico che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda di concessione.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lett. B) e C) sono definite ai successivi articoli.

ART. 3 - CESSIONE GRATUITA DI AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  (E  SECONDARIA).

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 L.R. n. 56/77 e successive modificazioni, nonchè del 5° comma dell'art. 8 della legge n. 765/67, cede gratuitamente al Comune di Savigliano, che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (e secondaria), di complessivi mq............., indicate nelle tavv. ..........,  a Catasto al F. .......:

- mapp. n. ......... di mq. ..........

- mapp. n. ......... di mq. .........

- mapp. n. .........  di mq. ........

- ............................................

La cessione delle aree suddette avviene contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

(nel solo caso di impossibilità tecnica di frazionare l’area in dismissione a causa di edifici esistenti sull’area stessa):

(Il proponente, in relazione al disposto dell’art. 45 L.R. n. 56/77 e successive modificazioni, nonchè del 5° comma della legge n. 765/67, cede gratuitamente al Comune di Savigliano, che accetta, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (e secondaria) di complessivi mq. ....... indicate nelle tavv. ...., a Catasto al F. ...........:

- mapp. n.......... di mq. ..........

- mapp. n.......... di mq. ..........

- mapp. n.......... di mq. ..........

- mapp. n.......... di mq. ..........

- .............................................

La cessione delle aree suddette avverrà a semplice richiesta del Comune, senza indennizzo, entro i termini fissati.

E’ inteso che fino alla avvenuta cessione delle aree resta a carico del proponente, o degli aventi diritto, ogni oneri di manutenzione delle aree in argomento.

La presa in carico delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente dal proponente è subordinata alla preventiva cessione gratuita delle aree su cui le opere stesse sono state eseguite.)

ART. 4 - MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI

Il proponente si impegna a versare al Comune di Savigliano l'importo per la monetizzazione delle aree a servizi mancanti (mq. ..............) al prezzo di €./mq. ............... e così per complessivi €........................ secondo le seguenti scadenze:

- (in  caso di unica soluzione alla data di sottoscrizione della convenzione)

- € ..................... pari alla somma complessiva della monetizzazione sono state prima d’ora pagate come risulta dalla bolletta di riscossione n. .... rilasciata in data ............... dalla  Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. - Tesoriere del Comune di Savigliano;

- (in caso di rateizzazione):

- - 25% pari a €. ................. sono state prima d'ora pagate come risulta dalla bolletta di riscossione n. .... rilasciata in data ............. dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. - Tesoriere del Comune di Savigliano;

- - 25% pari a €. ........................ entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;

- - 25% pari a € ........................ entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione

- - 25% pari a €..........................entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

A garanzia del regolare versamento delle rate successive alla prima viene prodotta garanzia fidejussoria  di €. ....................... pari alle rateizzazioni residue, di cui all'art. ... successivo.

La polizza fidejussoria sarà gradualmente ridotta in rapporto al pagamento delle rateizzazioni di cui al presente articolo fino all'estinzione a seguito del pagamento dell'intero importo.

Il proponente riconosce che, in caso di ritardato o mancato versamento delle rate nei termini sopra specificati, saranno applicate, da parte del Comune di Savigliano, le sanzioni di cui all'articolo 3 della legge n. 47/1985.

ART. 5 - REALIZZAZIONE DIRETTA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (E SECONDARIA)

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 L.R. n. 56/77 e successive modificazioni, si impegna per sè e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria ( e secondaria) risultanti dal progetto di P.E.C./P.D.R. allegato.

Gli impianti e le opere indicati nelle Tavv. .........allegate, saranno precisati in successivi progetti esecutivi sulla base delle indicazioni e prescrizioni  progettuali ed esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali, da sottoporre agli organi competenti.

In ogni caso, il proponente si impegna ad ottenere la concessione edilizia per gli interventi infrastrutturali prima del rilascio delle concessioni edilizie per gli edifici.

Le opere di urbanizzazione predette dovranno essere eseguite ed ultimate nei termini stabiliti dal successivo art. .............

Il Comune non procederà al rilascio delle singole autorizzazioni di abitabilità/agibilità degli edifici se non saranno ultimate le opere suddette nei termini stabiliti almeno per il comparto nel quale si trova l'immobile per il quale viene richiesta l'autorizzazione di abitabilità/agibilità. Si considerano ultimate le opere in questione quanto sia assicurata la viabilità, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature e alla rete elettrica, del gas e telefonica, anche se non collaudate e trasferite alla gestione comunale.

Il trasferimento al Comune di Savigliano delle opere eseguite avverrà, previo collaudo con esito favorevole, entro sei mesi dalla ultimazione definitiva delle opere di urbanizzazione primaria, restando inteso che fino a detto trasferimento resta a carico del proponente, o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle opere e impianti realizzati a norma della presente convenzione.

La valutazione del costo delle opere in programma è effettuata con il computo metrico-estimativo allegato alla presente convenzione.

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli uffici comunali competenti ed il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'ufficio tecnico comunale     o di tecnico all'uopo delegato.

Il proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione degli isolati e quanto altro attiene al piano stesso riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria  da allegare al P.E.C./P.D.R. approvato, con gli opportuni riferimenti.

Lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, determinati per il rilascio delle singole concessioni edilizie, avverrà nel seguente modo:

a) dagli oneri di urbanizzazione primaria:

- €. ...................... pari al  costo di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, risultante dal computo  metrico concordato con gli uffici competenti.

Nel caso in cui l'importo della realizzazione diretta posta a carico del proponente superi l'importo degli oneri, nulla è dovuto al proponente; nel caso in cui il costo della realizzazione diretta sia inferiore all'importo complessivo degli oneri determinati per il rilascio delle concessioni edilizie, il proponente si impegna per sè e per i propri aventi diritto a corrispondere il saldo degli oneri determinati dagli uffici comunali in conformità alla normativa in quel momento vigente in sede di rilascio delle singole concessioni edilizie.

b) dagli oneri di urbanizzazione secondaria:

- €. ...................... pari al  costo di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria,  risultante dal computo  metrico concordato con gli uffici competenti.

Nel caso in cui l'importo della realizzazione diretta posta a carico del proponente superi l'importo degli oneri, nulla è dovuto al proponente; nel caso in cui il costo della realizzazione diretta sia inferiore all'importo complessivo degli oneri determinati per il rilascio delle concessioni edilizie, il proponente si impegna per sè e per i propri aventi diritto a corrispondere il saldo degli oneri determinati dagli uffici comunali in conformità alla normativa in quel momento vigente in sede di rilascio delle singole concessioni edilizie.

A garanzia degli obblighi assunti dal proponente ai sensi del presente articolo, vengono prodotte le fidejussioni di cui all'art . .... successivo.

Dette fidejussioni resteranno pertanto vincolate fino al favorevole collaudo di tutte le opere poste a carico del proponente e suoi aventi diritto.

ART. 6  - TERMINI DI ESECUZIONE

A) PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 della L.R. n. 56/77 e succ. modificazioni, si obbliga per sè e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di cui al precedente art. .. e  nei tempi previsti nel suddetto articolo oltre a quanto di seguito specificato.

La costruzione delle opere di urbanizzazione potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di uso pubblico.

La graduale esecuzione delle opere deve, però, avvenire previa autorizzazione scritta del Sindaco su istanza del proponente che presenterà un dettagliato programma dei tempi di attuazione.

In mancanza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione delle opere porterà ad una penale convenzionale a carico del proponente pari ad 1/10 del valore delle opere da realizzare; qualora le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi, con un aumento di un ulteriore decimo per ogni successivo mese di ritardo.

Il proponente si impegna in particolare a realizzare le opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione degli edifici previsti sui singoli lotti.  Tutte le opere di urbanizzazione soggette alla realizzazione diretta dovranno comunque essere ultimate entro il termine di validità del  P.E.C. / P.D.R. in cui sono comprese.

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui all'art……, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di far eseguire le opere non costruite in danno del lottizzante e a suo carico, con azione di regresso per le spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

B) PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Tra il Comune ed il proponente si conviene che gli interventi strutturali vengano realizzati con le seguenti  scadenze:

- inizio lavori, previo conseguimento delle necessarie concessioni edilizie, entro i termini di validità del programma pluriennale di attuazione in cui gli interventi sono inseriti (ove previsto dalla legislazione vigente); in ogni caso entro i termini di validità del  P.E.C./P.D.R.

- termine lavori entro tre anni dall'inizio.

Sono fatte salve eventuali proroghe alla ultimazione lavori concesse ai sensi dell’art. 49 L.R. n. 56/77 e succ. modificaz.

ART. 7 - INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA A NORMA DEGLI ARTICOLI 7 E 8 LEGGE N. 10/1977.

Tra il proponente ed il Comune si conviene, in conformità a quanto fissato dalle norme di attuazione del P.R.G., che sul lotto ..... di mq. ............ di superficie fondiaria, individuato nella TAV. ....... allegata, verranno realizzati mc. ....... di edilizia residenziale pubblica.

La quota di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata o convenzionata)  non dovrà essere inferiore al ..........% del volume complessivo realizzato sull’area compresa nel P.E.C./P.D.R.

L’attuazione degli interventi sull’area in questione è subordinata alla sottoscrizione di una  apposita convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 10/77 e secondo lo schema approvato dal Comune.

ART. 8 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 28.1.77 n. 10.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente della concessione edilizia per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della concessione stessa. Pertanto le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che il Comune di Savigliano adotterà per l'intero territorio comunale.

ART. 9 - GARANZIE FINANZIARIE

Il proponente, in relazione a quanto disposto agli articoli precedenti, ha costituito per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione costituita dalle seguenti fidejussioni:

1 - fidejussione/polizza fidejussoria della .................... dell'importo di €. ................... in data ..............a garanzia del regolare pagamento delle rate residue del contributo per monetizzazione standards urbanistici (art. .. precedente);

2 - fidejussione/polizza fidejussoria della ..................... dell'importo complessivo di €. ................................in data ................ a garanzia della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico del proponente (art... precedente);

3 - fidejussione/polizza fidejussoria della ..................... dell'importo di € ............................ in data ............. a garanzia della regolare  esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria poste a carico del proponente (art. .... precedente).

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Savigliano a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 10 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, oltreché all’incameramento della penale di cui all’art... precedente..

ART. 11 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL COMUNE

Gli impianti e tutti i servizi di  cui agli artt... del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune, quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte e siano state cedute al Comune le aree su cui le opere sono state eseguite in conformità a  quanto previsto al precedente art. ......

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avviene, sarà obbligo del proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai precedenti articoli.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e  oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre mesi dall'atto del trasferimento.

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori ed aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

ART. 13 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA'

Resta stabilito anche convenzionalmente che il Comune di Savigliano non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità o usabilità dei locali a norma della legislazione vigente in materia se non quando dal proponente o chi per lui si sia adempiuto agli obblighi inerenti alla cessione delle aree e alla realizzazione delle opere relative alla urbanizzazione primaria, almeno per il comparto nel quale si trova l'immobile realizzato.

Si considerano ultimate le opere in questione quando sia assicurata la viabilità, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature e alla rete elettrica, del gas e telefonica, anche se non collaudate  e trasferite alla gestione comunale.

ART. 14 - SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente. All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale più favorevole.

ART. 15 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge 28.1.1977 n. 10 ed alla legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16 - DIRITTI  DI  SEGRETERIA

Le parti danno atto che il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di segreteria pari a €. ............... in data ................. reversale n. ..............